Паспорт Проекта

- Наименование практика

Повышение комфортности пребывания детей в детских дошкольных учреждениях - результат конструктивного взаимодействия населения и органов местного самоуправления города Сарова.

- Наименование региона, в котором была реализована практика

Нижегородская область, город Саров

- Предпосылки реализации

Краткое описание ситуации, обусловившей реализацию практики

В межотопительный период ( как правило 2 недели в сентябре, 2 недели в мае), существовала проблема недостаточно комфортной температуры воздуха в помещениях детских садов для пребывания в них детей дошкольного возраста. Данная ситуация провоцировала значительное количество обращений граждан в органы местного самоуправления города Сарова, отмечался рост заболеваемости среди детей, посещающих дошкольные организации.

Проблемы, которые должны были быть решены реализацией практики:

| № | Описание проблемы |
| --- | --- |
| 1 | Не выполнение санитарных норм по обеспечению температурного режима в помещениях детских садов в межотопительный период |
| 2 | Высокий уровень заболеваемости среди детей, посещающих МДОУ |
| 3 | Неудовлетворенность родителй (законных представителей) детей дошкольного возраста услугами дошкольного образования |

Возможности, которые позволили реализовать практику:

| № | Описание возможности |
| --- | --- |
| 1 | Возможность реконструкции (модернизации) тепловых узлов в зданиях МДОУ с целью осуществления подключения отопления от системы горячего водоснабжения в межотопительный период. |

- Результаты проекта (что было достигнуто) – по возможности в измеримых величинах

| № | Показатель, единица измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| 1 | Доля зданий дошкольных учреждений, в которых имеется техническая возможность подключения отопления от системы горячего водоснабжения в межотопительный период, % | 55 |
| 2 | Улучшены условия пребывания воспитанников МДОУ в межотопительный период, человек (детей) | 3538 |
| 3 | Размер снижения заболеваемости среди детей, посещающих МДОУ, в которых проведена реконструкция тепловых узлов по итогам 2-го квартала2017 года, по отношению к аналигичному периоду 2016 года, % | 1 |

- Участники проекта внедрения практики

| № | Участник | Описание его роли в проекте внедрения практики |
| --- | --- | --- |
| 1 | Родители (законные представители) детей | Инициатива решения вопроса по отоплению зданий МДОУ в межотопительный период |
| 2 | Депутаты Городской Думы города Сарова | Поддержка инициативы родителей (законных представителей) детей, посещающих МДОУ; Создание рабочей группы; Определение приоритета внедрения проекта при формировании проекта бюджета города Сарова; Разработка Адресной программы проведения работ по ремонту системы горячего водоснабжения в зданиях МДОУ с целью обеспечения отопления зданий в меж отопительный период; |
| 3 | Администрация города Сарова (Департамент городского хозяйства, Департамент образования, МУ УКС) |  |
| 4 | АО «Саровская Теплосетевая Компания» | Поддержка инициативы. Представление нескольних вариантов технических решений по отоплению зданий детских садов в межотопительный период; Согласование исполнительской документации |
| 5 | ООО «Энергосервис» | Разработка исполнительской документации; Выполнение работ по реконструкции системы отопления в рамках пилотного проекта. |
| 6 | Руководители МДОУ | Обеспечение своевременного подключения (отключения) отопления здания детского сада от системы ГВС в межотопительный период. Мониторинг удовлетворенности родителей (законных представителей) услугами дошкольного образования |
| 7 | Департамент образования Администрации г. Саров | Мониторинг удовлетворенности родителей (законных представителей) услугами дошкольного образования |

- Краткое описание бизнес-модели реализации практики

Разработка предложений по созданию альтернативного отопления в зданиях дошкольных учреждений. Выбор технического решения. Составление проектно-сметной документации на пилотный объект. Выполнение работ в 1 здании детского сада в рамках пилотного проекта. Подведение итогов с учетом выполненных работ. Составление плана мероприятий по всем зданиям детских садов города. Утверждение Адресной программы. Составление проектно-сметной документации. Поэтапное выполнение монтажных работ в межотопительный период. Проведение испытания монтажных работ на прочность давлением. Мониторинг теплопотребления (энергоаудит) с определением фактического теплопотребления по приборам учета тепловой энергии смонтированной системы. Своевременное подключение и отключение системы силами эксплуатации

- Действия по развертыванию практики – перечень мероприятий, которые были предприняты для того, чтобы реализовать практику

| № | Описание мероприятия | Исполнитель |
| --- | --- | --- |
| 1 | Инициатива по решению проблемы отопливания зданий детских садов в межотопительный период | Родители |
| 2 | Создание рабочей группы | Городская Дума города Сарова, Администрация города Сарова |
| 3 | Разработка и представление технических решений | АО «Саровская Теплосетевая Компания» |
| 4 | Выбор технического решения для реализации | Члены рабочей группы |
| 5 | Выбор объекта для реализации пилотного проекта | Члены рабочей группы |
| 6 | Выполнение работ в рамках пилотного проекта | ООО «Энергосервис» |
| 7 | Разработка и утверждение Адресной программы по руконструкции (модернизации) тепловых узлов зданий детских садов | Администрация города Сарова |
| 8 | Составление проектно-сметной документации на остальные здания детских садов | ООО «Энергосервис», ООО «Архитектурная мастерская» |
| 9 | Выполнение работ | Подрядчик |
| 10 | Организация подключения к системе отопления от системы горячего водоснабжения в межотопительный период зданий детских садов | Руководители МДОУ |

- Нормативно-правовое обеспечение реализации практики – какие нормативные правовые акты были разработаны или утверждены для того, чтобы практика была реализована.

Принятые НПА:

| № | Наименование НПА | Результат принятия НПА (в аспекте реализации практики) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Адресная программа проведения работ по ремонту системы горячего водоснабжения в зданиях МДОУ с целью обеспечения отопления зданий в межотопительный период, утвержденная постановлением Администрации г. Саров | В 2013 году проведена реконструкция системы отопления в здании детского сада № 39 в рамках пилотного проекта |

Измененные НПА:

| № | Наименование НПА | Изменения, внесенные в НПА | Результат внесения изменений |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Программа комплексного социально-экономического развития закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) Саров Нижегородской области на 2010-2015г.г. и на период до 2020 года», утвержденная Решением Городской Думы города Сарова | Решение Городской Думы города Сарова о внесении изменений в план мероприятий Программы | Выполнены работы по реконструкции тепловых узлов в 21 здании детских садов до 2017 года |
| 2 | Адресная программа проведения работ по ремонту системы горячего водоснабжения в зданиях МДОУ с целью обеспечения отопления зданий в межотопительный период, утвержденная постановлением Администрации г. Саров | Постановление Администрации г. Саров о внесении изменений в Адресную программу | Выполнены работы по разработке проектно-сметной документации реконструкции (модернизации) тепловых узлов в 10 зданиях детских садов в 2017 году. До конца 2018 года планируется завершить выполнение работ в остальных зданиях детских садов |

- Выгодополучатели (стейкхолдеры): регион, предприниматели, жители

| № | Выгодополучатель / группа выгодополучателей | Описание выгод, полученных в результате внедрения практики |
| --- | --- | --- |
| 1 | Дети дошкольного возраста, посещающие МДОУ | Созданы комфортные условия пребывания воспитанников МДОУ в межотопительный период |
| 2 | Родители детей, посещающих МДОУ | Рост удовлетворенности родителей услугами дошкольного образования |

- Затраты на реализацию проекта:

| № | Статья затрат | Объем затрат |
| --- | --- | --- |
| 1 | Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации для реконструкции тепловых узлов зданий детских садов | 1 170 тыс.руб. |
| 2 | Выполнение работ по реконструкции (модернизации) тепловых узлов зданий детских садов | 6 745 тыс.руб. |

- Список контактов ответственных за реализацию Проекта в регионе:

| № | Ответственный (ФИО, должность) | Телефон, электронная почта |
| --- | --- | --- |
|  | Шляпугина Людмила Николаевна., заместитель директора Департамента городского хозяйства Администрации г. Саров | (83130) 9-77-97, SLN@adm.sar.ru |
|  | Володько Наталия Валерьевна, директор Департамента образования Администрации г. Саров | (83130) 4-90-02, n.volodko@edusarov.ru |